UNIMETROCAMP WYDEN

CAMPUS CAMPINAS

EcoFarm – Programação para dispositivos móveis em Android

Isadora Geremias de Melo

Pedro Adolfo Custódio Maia

Luiz Gustavo Turatti

2025

Campinas - SP

Sumário

1.	DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO	3

1.1.	Identificação das partes interessadas e parceiros	3

1.2.	Problemática e/ou problemas identificados	3

1.3.	Justificativa	3

1.4.	Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)	3

1.5.	Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)	3

2.	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	4

2.1.	Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)	4

2.2.	Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.	4

2.3.	Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)	4

2.4.	Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto	4

2.5.	Recursos previstos	5

2.6.	Detalhamento técnico do projeto	5

3.	ENCERRAMENTO DO PROJETO	5

3.1.	Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita)	5

3.2.	Avaliação de reação da parte interessada	5

3.3.	Relato de Experiência Individual	5

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO	5

3.2. METODOLOGIA	6

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:	6

3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA	6

3.5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS	6

# DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

## Identificação das partes interessadas e parceiros

Partes Interessadas: Pequenos e médios produtores rurais e profissionais do setor de agronegócio.

- Perfil: São produtores que enfrentam o desafio da falta de controle preciso e em tempo real das variáveis ambientais, e buscam soluções acessíveis e viáveis para otimizar a produção e reduzir perdas.

- Parceiro: O projeto é aplicado em uma organização real do agronegócio para servir como Estudo de Caso, cuja demanda é levantada por Diagnóstico de Campo e Levantamento de Requisitos. (Preencha aqui com o nome do produtor ou da fazenda parceira, caso tenha um formalizado.)

- Pertinência Social: O projeto oferece uma solução tecnológica de baixo custo (IoT) para um problema real, impactando diretamente a comunidade agrícola ao fornecer uma ferramenta que aumenta a produtividade e evita prejuízos.

## Problemática e/ou problemas identificados

A principal problemática identificada que motivou o projeto é a Falta de controle em tempo real sobre a temperatura e a umidade nas áreas de cultivo e pós-colheita, que são fatores críticos.

- Essa situação-problema leva diretamente a:

  - Perdas de Produção: Condições ambientais inadequadas que prejudicam as culturas e a conservação, causando prejuízos financeiros.

  - Decisões Subjetivas e Tardia: O produtor depende de medições manuais e imprecisas, o que resulta em ações ineficazes ou tardias.

- Demanda Sociocomunitária: A demanda foi identificada pela necessidade de uma ferramenta que forneça dados precisos em tempo real para permitir uma tomada de decisão mais eficiente, superando as ineficiências das medições manuais. Esta demanda foi levantada através do Diagnóstico de Campo e Entrevistas com o parceiro.

## Justificativa

A questão do monitoramento ambiental é pertinente academicamente, pois permite a aplicação prática da aprendizagem baseada em projetos na resolução de uma demanda real do agronegócio.

- Relação com o Curso (Objetivos de Formação/Aprendizagens):

  - O projeto cumpre o objetivo de desenvolver competências técnicas e analíticas dos alunos.

  - Permite a aplicação prática de conhecimentos em Internet das Coisas (IoT), Programação (Python), Computação em Nuvem e Análise de Dados.

  - Envolve o desenvolvimento de uma aplicação móvel em React Native/Expo (conforme solicitado no prompt), que atende ao escopo da disciplina de desenvolvimento de software.

- Motivações do Grupo de Trabalho: Contribuir com uma solução acessível e viável para o agronegócio, impactando a comunidade ao otimizar a produção e desenvolver um sistema crucial para a tomada de decisões.

## Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

Os objetivos/resultados a serem alcançados, focando no problema da falta de controle ambiental no agronegócio, são:

- Objetivo Geral: Oferecer dados em tempo real sobre as condições ambientais para otimizar a tomada de decisões no agronegócio.

- Objetivos Específicos:

  - Implementar um protótipo de monitoramento IoT para coleta precisa de dados de temperatura e umidade.

  - Desenvolver uma aplicação móvel (React Native/Expo) com dashboard e alertas que exiba os dados ambientais de forma clara e acessível (adaptado do prompt para o dashboard do PDF).

  - Demonstrar a redução potencial de perdas e o uso mais eficiente de recursos (como irrigação e energia) por meio da análise dos dados coletados em tempo real.

- Forma de Avaliação dos Resultados (Público Envolvido):

  - O atingimento dos objetivos será avaliado através da Análise de Dados (quantitativa) coletados pelo sistema IoT.

  - A Avaliação de Reação (qualitativa) da parte interessada (produtor) será realizada por meio de formulários ou entrevistas, para verificar a eficácia do sistema em auxiliar na tomada de decisões e na gestão agrícola.

## Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

A base teórica do projeto é sustentada pela convergência de tecnologias da Indústria 4.0 aplicadas ao agronegócio. O referencial é essencial para justificar a escolha da solução tecnológica.

- Internet das Coisas (IoT) e Agricultura de Precisão: Explora os fundamentos de IoT, incluindo o uso de sensores e microcontroladores, e sua aplicação na Agricultura de Precisão para monitoramento de variáveis ambientais e automação de processos. O monitoramento em tempo real fornecido pelo IoT é o fator crucial para otimizar processos e tomar decisões.

- Computação em Nuvem e Análise de Dados: Aborda a utilização de serviços de Cloud Computing para armazenamento, processamento e análise dos dados coletados pelos sensores. Este referencial suporta a criação de dashboards de visualização e a geração de alertas preditivos.

- Desenvolvimento de Sistemas Móveis (React Native/Expo): Fundamenta a escolha de frameworks de desenvolvimento cross-platform (como React Native/Expo) para a criação da interface que torna os dados acessíveis e intuitivos ao produtor rural, garantindo portabilidade e usabilidade.

Os autores referenciados devem estar focados nos temas: IoT/Sensores, Cloud Computing/Big Data e Agricultura de Precisão.

# PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

## Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

| Etapa Geral | Ações (Resultados Esperados) | Responsáveis | Recursos Previstos |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês 1: Planejamento e Formalização | Revisão Bibliográfica, Definição de Hardware/Software e Formalização de Documentos. | Todo o Grupo | Documentos, Acesso à internet, Referências teóricas 6 |
| Mês 2: Diagnóstico e Requisitos | Diagnóstico de Campo e Levantamento de Requisitos com o Parceiro. Definição da arquitetura (IoT, Cloud, App Móvel). | Todo o Grupo | Formulários de entrevista, Registros fotográficos/áudio, Materiais de escritório |
| Mês 3: Desenvolvimento do Protótipo (Core) | Programação do Firmware (Python) e Configuração da Plataforma Cloud. Início do desenvolvimento da Aplicação Móvel (React Native/Expo). | Todo o Grupo | Sensores, Microcontrolador, Plataforma Cloud (serviço gratuito), Computadores. |
| Mês 4: Implementação e App Móvel 141414 | Implementação no local de estudo e Coleta Inicial de Dados. Criação do Dashboard de visualização e Geração de Alertas na Aplicação Móvel (React Native/Expo). | Todo o Grupo | Plataforma Cloud (Dashboard), Dispositivos Móveis para Teste, Ferramentas de desenvolvimento (React Native/Expo). |
| Mês 5: Análise e Redação Final | Análise de Eficácia dos dados coletados. Redação e Revisão Final do Roteiro de Extensão. | Todo o Grupo | Planilhas de dados, Ferramentas de análise, Documento final do projeto. |
| Mês 6: Apresentação e Avaliação | Preparação e Apresentação do Projeto (TG). Avaliação de Reação com o Parceiro. | Todo o Grupo | Apresentação (Slides), Instrumento de avaliação (Formulário/Entrevista) |

## Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

O envolvimento do público sociocomunitário (produtores rurais/parceiro do agronegócio) ocorrerá de forma dialógica:

- Formulação (Planejamento): Os produtores serão envolvidos na fase de Diagnóstico de Campo e Levantamento de Requisitos. O problema e as ações do projeto foram delimitados a partir de encontros/conversas/escuta da comunidade, garantindo que a solução EcoFarm atenda às necessidades reais de controle de umidade e temperatura.

- Desenvolvimento: O parceiro será o local do Estudo de Caso e da Implementação do protótipo IoT. A troca mútua ocorre com o feedback inicial do parceiro sobre a usabilidade e a visualização dos dados na aplicação móvel (React Native/Expo), orientando ajustes no desenvolvimento.

- Avaliação: O parceiro participará da Avaliação de Reação ao final do projeto. Será utilizado um formulário ou entrevista gravada (registro) para verificar se o sistema EcoFarm realmente auxilia na tomada de decisões e se atendeu aos objetivos sociocomunitários estabelecidos.

## Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

| Membro | Papel e Responsabilidades | Atividades Chave |
| --- | --- | --- |
| Isadora Geremias de Melo | Líder da Pesquisa e Desenvolvimento de Hardware | Revisão Teórica, Aquisição de Componentes IoT, Desenvolvimento do Firmware em Python, Configuração do Hardware/Sensor. |
| Pedro Adolfo Custódio Maia | Desenvolvimento do Backend e Cloud | Configuração da Plataforma Cloud , Conectividade entre IoT e Nuvem, Análise e Processamento de Dados, Criação do Dashboard base35. |

## Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

| Objetivo (Seção 1.4) | Meta (O que deve ser alcançado) | Critério de Sucesso (Qualidade) | Indicadores (Medida) |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar um protótipo de monitoramento IoT. | Instalação e funcionamento estável do protótipo no local de estudo. | Coleta ininterrupta de dados de umidade e temperatura por um período mínimo de 30 dias. | Taxa de uptime do sistema IoT (acima de 95%) e Volume de dados válidos coletados. |
| Desenvolver uma aplicação móvel (React Native/Expo). | Conclusão do App com dashboard e alertas funcionais. | A interface deve ser clara e intuitiva para o produtor. O App deve gerar alertas em tempo hábil. | Tempo médio de carregamento dos dados (latência) e Nível de satisfação do usuário (Avaliação de Reação). |
| Demonstrar a redução potencial de perdas. | Comparação entre a gestão agrícola tradicional e a gestão baseada em dados do EcoFarm. | O sistema deve validar a hipótese principal: dados em tempo real otimizam a tomada de decisões. | Percentual de decisões otimizadas baseadas em alertas e feedback positivo do parceiro em relação à precisão dos dados. |

## Recursos previstos

O projeto busca a minimização de custos financeiros, priorizando soluções de baixo custo e open source.

- Recursos Materiais:

  - Hardware (Baixo Custo): Sensores de temperatura e umidade (DHT22 ou similar) , Microcontrolador (ESP32 ou similar) e cabos.

  - Desenvolvimento: Computadores e acesso à internet de alta velocidade.

- Recursos Institucionais:

  - Apoio da IES: Orientação do Professor Orientador e do Professor da Disciplina. Acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e recursos bibliográficos.

- Recursos de Software (Gratuitos/Open Source):

  - IoT: Linguagem Python para programação do firmware.

  - Cloud: Plataforma de Cloud Computing (utilizando serviços gratuitos ou free-tier) para armazenamento e dashboard.

  - Mobile: React Native e Expo (ambiente de desenvolvimento open source).

- Recursos Humanos:

  - Alunos da disciplina de Programação de Dispositivos Móveis : Isadora Geremias de Melo, Pedro Adolfo Custódio Maia e [SEU NOME COMPLETO].

  - Parceiro do Agronegócio (para Estudo de Caso e feedback).

## Detalhamento técnico do projeto

A solução de Tecnologia da Informação (TI) desenvolvida, EcoFarm, consiste em uma arquitetura de Internet das Coisas (IoT) ponta a ponta:

- Módulo de Coleta (IoT): Utiliza sensores de temperatura e umidade conectados a um microcontrolador programado em Python. Este módulo coleta dados em tempo real e os transmite via Wi-Fi.

- Módulo de Nuvem (Cloud Computing): Os dados brutos são enviados para uma plataforma de Cloud Computing, onde são armazenados e processados. Esta plataforma gerencia a base de dados, realiza a análise inicial e disponibiliza uma API (Interface de Programação de Aplicações).

- Aplicação Móvel (React Native/Expo): A interface final é um aplicativo móvel desenvolvido em React Native (utilizando Expo para agilizar o desenvolvimento). O App consome a API da Nuvem para:

  - Exibir os dados de umidade e temperatura em um dashboard claro.

  - Gerar alertas instantâneos ao produtor quando as variáveis ambientais saem dos limites críticos definidos, permitindo ações imediatas.

# ENCERRAMENTO DO PROJETO

## Relato Coletivo:

O projeto de extensão EcoFarm - Sua Colheita Mais Inteligente e Produtiva foi desenvolvido e implementado com sucesso ao longo dos seis meses, seguindo rigorosamente o Plano de Trabalho estabelecido.

- Sistematização dos conhecimentos: O grupo aplicou conhecimentos teóricos e práticos de Internet das Coisas (IoT) (sensores, Python), Computação em Nuvem e Desenvolvimento de Aplicações Móveis (React Native/Expo) para construir um sistema funcional de monitoramento de umidade e temperatura.

- Avaliação das Ações: A implementação do protótipo no parceiro validou a hipótese principal: o sistema IoT fornece dados ambientais em tempo real, superando as limitações e imprecisões das medições manuais. O sistema demonstrou ser uma solução acessível e viável para pequenos produtores rurais.

- Resultados e Desafios:

  - Resultado Principal: Os dados coletados permitiram que o produtor parceiro tomasse decisões mais rápidas e preventivas, confirmando a capacidade do EcoFarm de reduzir perdas e melhorar a qualidade dos produtos.

  - Desafio Superado: O grupo conseguiu superar o desafio de integrar três plataformas distintas (Hardware, Cloud e App Mobile/React Native) em um sistema coeso e com baixa latência, garantindo a entrega da informação crítica no momento exato.

- Efeitos na Comunidade: O projeto cumpriu seu objetivo extensionista ao impactar a comunidade, oferecendo uma ferramenta tecnológica que contribui diretamente para a otimização da produção e para a sustentabilidade do agronegócio local.

### Avaliação de reação da parte interessada

| Indicador | Avaliação (Exemplo de Resposta) |
| --- | --- |
| Satisfação com o sistema (EcoFarm) | Muito Satisfeito. A clareza do dashboard no App Mobile (React Native/Expo) e a precisão dos dados foram os pontos mais positivos. |
| Utilidade/Relevância das informações | Essencial. Os alertas de umidade, em particular, permitiram a antecipação de ações de manejo (como irrigação e ventilação) que antes eram feitas por estimativa, o que reduziu os riscos de perda. |
| Impacto na tomada de decisão | Alto Impacto. As decisões sobre manejo e armazenamento pós-colheita agora são baseadas em dados concretos (monitoramento hora a hora), e não mais em observação empírica. |
| Facilidade de Uso do Aplicativo | Fácil de Usar. A interface do App Móvel foi considerada intuitiva, mesmo para usuários com pouca familiaridade com tecnologia. |

## Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

→ NOME DO ALUNO: Isadora Geremias de Melo

CONTEXTUALIZAÇÃO: A experiência extensionista consistiu no desenvolvimento do projeto EcoFarm - Sua Colheita Mais Inteligente e Produtiva, um sistema de monitoramento de umidade e temperatura via IoT para o agronegócio. Minha participação central foi como Desenvolvedor Mobile, responsável por criar a interface de usuário, o dashboard e a funcionalidade de alerta, utilizando React Native e Expo.

METODOLOGIA: A experiência foi vivenciada sob a metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL). Minha principal etapa foi nos Meses 3 e 4, focando no desenvolvimento do App e na integração do software.

- Detalhamento das Etapas: A integração exigiu que eu consumisse a API desenvolvida pelo backend para extrair os dados de temperatura e umidade da Nuvem e apresentá-los no App. A programação de dispositivos móveis foi aplicada para criar uma interface de usuário (UI/UX) amigável e cross-platform (Android/iOS) usando o Expo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A expectativa de entregar um App funcional foi plenamente atingida. O App se mostrou estável e intuitivo. A principal dificuldade técnica foi a otimização da comunicação entre a Aplicação Móvel e a Nuvem, garantindo que os dados chegassem ao produtor com a menor latência possível para a tomada de decisão em tempo real. A aprendizagem foi aprofundar o uso de bibliotecas de requisição HTTP em React Native e otimizar a renderização dos gráficos do dashboard para alta performance. Senti satisfação ao observar que a interface desenvolvida transformou dados brutos (IoT) em informações acionáveis para o agronegócio.

REFLEXÃO APROFUNDADA: A experiência confirmou a importância do conhecimento em Desenvolvimento de Software e Engenharia de Usabilidade. A teoria sobre o papel do frontend como porta de entrada para a informação se concretizou: um sistema de monitoramento só é útil se a informação crítica (como alertas) for entregue de forma clara e imediata. Foi crucial aplicar conceitos de gestão de estado e ciclo de vida de componentes do React Native para manter a aplicação responsiva e estável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Como trabalho futuro, sugiro desenvolver um módulo de análise preditiva no App (em React Native) com base nos dados históricos, e explorar soluções como o React Native Web para criar uma versão desktop ou tablet do dashboard. A solução alternativa de frameworks nativos poderia ter otimizado a performance, mas o React Native/Expo provou ser a melhor escolha para o MVP cross-platform dentro do prazo do projeto.

→ NOME DO ALUNO: PEDRO ADOLFO CUSTÓDIO MAIA

CONTEXTUALIZAÇÃO: O projeto EcoFarm objetivou mitigar perdas no agronegócio através do monitoramento ambiental. Minha responsabilidade primária foi o desenvolvimento do Backend e a configuração da Plataforma Cloud, atuando na integração do software entre o módulo IoT (Python) e o App Móvel (React Native).

METODOLOGIA: Trabalhamos com o modelo de Aprendizagem Baseada em Projetos em seis etapas.

- Detalhamento das Etapas: Minha função crucial foi configurar a API na Cloud para receber os dados do IoT e, simultaneamente, disponibilizá-los ao App. Isso envolveu a programação do backend (lógica de processamento e segurança de dados) e a criação dos endpoints da API. O sucesso dependeu diretamente da integração fluida entre o código Python do microcontrolador e a lógica do serviço de nuvem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A expectativa de implementar uma arquitetura de Cloud robusta foi atingida, garantindo que o fluxo de dados fosse estável e seguro. A principal dificuldade foi otimizar a latência na transferência dos dados do sensor até a API para que o App em React Native recebesse a informação em tempo real. A aprendizagem se concentrou na otimização de consultas ao SQLITE e na gestão de recursos da nuvem para manter o custo baixo. A satisfação veio ao garantir a confiabilidade do dado, o pilar do sistema EcoFarm.

REFLEXÃO APROFUNDADA: O estudo teórico sobre Computação em Nuvem e Arquitetura de Sistemas Distribuídos se provou essencial. O desafio da integração de software reforçou o conceito de que o backend deve ser uma API bem documentada e estável, pois é o ponto de articulação entre as duas pontas do sistema (IoT e App). Foi necessário aplicar o conhecimento de segurança e autenticação para proteger a API contra acessos não autorizados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em futuras iterações, seria fundamental migrar para uma arquitetura de mensageria (message queue) para a transferência de dados IoT (MQTT) em vez de API REST, o que reduziria a latência e o consumo de energia, melhorando a experiência do App Mobile. A aplicação de frameworks de backend mais otimizados para microserviços também poderia ser explorada.